ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО «ГЕФЕСТ ПЛЮС»

Адрес: 652600, Кемеровская область,

г.Белово, ул.Железнодорожная 15

ИНН/КПП  4202039657/420201001
__________________________________________________________________________________

П Л А Н

Текущего ремонта МКД, обслуживаемых ООО «Гефест ПЛЮС», на 2016 год

ул. Береговая  8

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена запорной арматуры | 1 шт | 20 000 | июнь |  |  |
| 2 | Косметический ремонт | 1под. | 50 000 | июль |  |  |

ул. Железнодорожная 8

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отмостки | 71 кв.м | 35 000 | июль |  |  |

ул.  Железнодорожная 10

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт фасада | 950 кв.м | 60 000 | июнь |  |  |
| 2 | Ремонт отмостки | 110 кв.м | 81 000 | июнь |  |  |

ул. Железнодорожная 12

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отмостки | 70 кв.м | 52 000 | август |  |  |
| 2 | Косметический ремонт подъезда | 2 под. | 40 000 | август |  |  |

ул. Железнодорожная 14

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъездов | 2 под. | 40 000 | сентябрь |  |  |

ул. Железнодорожная 15

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена окон на пластиковые | 6 шт. | 41 000 | январь |  |  |
| 2 | Ремонт деформационных швов | 64м.п | 50 000 | июль |  |  |
| 3 | Ремонт кровли | 20м.п | 30 000 | июнь |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | 50м.п | 80 000 | июль |  |  |
| 5 | Ремонт отмостки | 120м.п | 100 000 | август |  |  |

ул. Железнодорожная  25А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1под. | 31 000 | август |  |  |
| 2 | Ремонт отмостки | 44 кв.м | 40 000 | июнь |  |  |

ул. Железнодорожная  26

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена входных дверей | 1шт | 30 000 | июнь |  |  |

ул. Железнодорожная  36  А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1под. | 22 000 | июнь |  |  |
| 2 | Ремонт отмостки | 47кв.м | 30 000 | июнь |  |  |
| 3 | Ремонт подъездной двери | 1 шт | 22 000 | июнь |  |  |
| 4 | Замена окна на пластиковое | 1 шт | 8 000 | июнь |  |  |

ул. Железнодорожная  37

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт входных дверей | 2 шт | 40 000 | сентябрь |  |  |

ул. Железнодорожная  45 А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт печных труб | 1 шт | 2 500 | май |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры систем отопления, ХВС, ГВС | 4 шт. | 15 000 | июнь |  |  |

ул. Железнодорожная  49а

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена оконных блоков на пластиковые | 1шт | 5 000 | май |  |  |
| 2 | Ремонт подъезда | 1под. | 40 000 | август |  |  |

ул. Железнодорожная  49Б

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена подъездной двери | 1под. | 22 000 | июль |  |  |
| 2 | Замена оконных блоков на пластиковые | 1шт. | 5 000 | апрель |  |  |

ул. Каховская 37

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство козырька над подъездной дверью | 1 шт. | 15 000 | июль |  |  |
| 2 | Ремонт системы отопления | 10 м | 25 000 | июль |  |  |

ул. Каховская 37а

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электромонтажные работы | 2 под. | 24 000 | июль |  |  |
| 2 | Косметический ремонт подъезда | 1 под. | 18 000 | апрель |  |  |
| 3 | Ремонт отмостки | 85 кв.м | 80 000 | август |  |  |

ул. Каховская 38а

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена подвальной двери | 2 шт | 30 000 | август |  |  |

ул. Ленина   1 Б

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт межпанельных швов | 100п.м | 289 000 | июль |  |  |
| 2 | Электромонтажные работы | 1под. | 60 000 | апрель |  |  |
| 3 | Замена пластиковых окон | 3шт. | 30 000 | июль |  |  |

ул.  Ленина  15

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт пола | 90 м2 | 30 000 | май |  |  |
| 2 | Замена канализации | 20 м | 25 000 | август |  |  |
| 3 | Косметический ремонт подъезда | 1под. | 60 000 | сентябрь |  |  |

ул.   Ленина  17

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли (частичный) | 100 м | 50 000 | июль |  |  |
| 2 | Вывод фановых труб на кровлю | 20м.кв | 100 000 | июнь |  |  |
| 3 | Устройство козырьков над входными дверями | 4 шт | 40 000 | июль |  |  |

ул. Ленина  18

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отмостки | 73кв.м | 50 000 | июль |  |  |

ул. Ленина  18А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт фасада | 198м.кв | 50 000 | июль |  |  |

ул. Ленина  22

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена части трубы (20 системы отопления | 6м | 15 000 | июль |  |  |
| 2 | Косметический ремонт подъезда № 1 | 1 под | 18 000 | август |  |  |
| 3 | Электромонтажные работы | 1 под. | 15 000 | апрель |  |  |

ул.Ленина  24

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена окон на пластиковое | 2 шт. | 30 000 | июль |  |  |

ул.Ленина   25

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена подъездной двери | 1 шт. | 22 000 | май |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры системы отопления и ГВС | 3 шт. | 12 000 | август |  |  |

ул. Ленина  29

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена входной двери | 1 шт. | 25 000 | октябрь |  |  |

ул. Ленина  31

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отмостки | 84кв.м | 55 000 | сентябрь |  |  |
| 2 | Замена окон на пластиковые | 2 шт. | 40 000 | май |  |  |

ул. Ленина  33А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отмостки | 85кв.м. | 55 000 | август |  |  |

ул. Ленина  35

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт | 2под. | 45 000 | август |  |  |

ул. Ленина  36 Б

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена канализации | 15м | 25 000 | март |  |  |
| 2 | Замена входной двери | 2шт | 46 000 | июль |  |  |

ул. Ленина  36 В

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка хлопковых светильников | 12шт | 15 000 | февраль |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры | 30шт. | 25 000 | июль |  |  |
| 3 | Замена канализации | 20 м кв. | 48 000 | август |  |  |

ул. Ленина  36 Г.

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отмостки | 39 м.кв | 30 000 | июнь |  |  |
| 2 | Замена канализации | 20 м кв. | 48 000 | июль |  |  |

ул. Ленина  36 Д

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ввода холодного водоснабжения | 2м | 10 000 | июль |  |  |
| 2 | Косметический ремонт подъезда | 1 под. | 18 000 | сентябрь |  |  |

ул. Ленина  41

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена канализационного выпуска подъезда № 3 | 18м | 45 000 | июнь |  |  |
| 2 | Замена трубопровода ХВС | 16м | 15 000 | июль |  |  |

ул. Ленина  42

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена канализационных труб по подвалу | 40 м | 40 000 | июнь |  |  |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | 50м.п. | 144 000 | июнь |  |  |
| 3 | Ремонт отмостки | 24м.кв | 60 000 | август |  |  |

ул. Ленина  47

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электромонтажные работы | 33м | 22 000 | май |  |  |
| 2 | Косметический ремонт подъезда | 1под. | 20 000 | июнь |  |  |

ул. Ленина  59

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1под. | 120 000 | март |  |  |

ул.  Московская  30

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт пола | 4м.кв. | 20 000 | апрель |  |  |
| 2 | Ремонт ГВС и ХВС | 16м | 25 000 | июнь |  |  |
| 3 | Косметический ремонт подъезда | 1 под. | 40 000 | август |  |  |

ул.  Октябрьская  5

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена вентилей ХВС и ГВС | 42шт | 32 000 | июнь |  |  |
| 2 | Замена окон на пластиковые | 7шт | 120 000 | июнь |  |  |
| 3 | Ремонт систем ХВС и ГВС с заменой трубы (50 | 60м | 36 000 | июнь |  |  |
| 4 | Косметический ремонт | 1под. | 200 000 | август |  |  |

ул. Пролетарская  1А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отмостки | 53кв.м | 50 000 | сентябрь |  |  |
| 2 | Ремонт крыльца | 9кв.м | 5 000 | май |  |  |

ул. Пролетарская  1Б

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1под. | 18 000 | октябрь |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры: Вентиль (50, (40 (20 | 2 шт. 2 шт. 4 шт. | 20 000 | июнь |  |  |

ул. Розы  Люксембург  22 А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъездов | 1 под. | 36 000 | июль |  |  |
| 2 | Частичный ремонт фасада | 771кв.м. | 80 000 | июль |  |  |
| 3 | Ремонт системы ХВС с заменой трубы (25, вентиля (25 | 5м 1 шт. | 20 000 | июнь |  |  |

ул. Розы  Люксембург  29 А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли | 50кв.м | 45 000 | сентябрь |  |  |

ул. Розы  Люксембург  30

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1 шт. | 40 000 | август |  |  |
| 2 | Частичный ремонт фасада | 60 кв.м | 60 000 | июль |  |  |

ул. Советская  58

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт пола | 200кв.м | 150 000 | июль |  |  |
| 2 | Ремонт крыльца | 9кв.м | 10 000 | июнь |  |  |
| 3 | Ремонт крыши | 450кв.м | 200 000 | май |  |  |
| 4 | Замена светильников на энергосберегающие | 20шт | 50 000 | март |  |  |
| 5 | Замена окон на пластиковые | 5 шт. | 80 000 | сентябрь |  |  |
| 6 | Замена запорной арматуры | 8 шт. | 23 000 | июль |  |  |

пер. Советский 1

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1под. | 20 000 | октябрь |  |  |
| 2 | Вынос запорной арматуры ГВС и отопления в подъезд | 1шт | 25 000 | август |  |  |

пер. Советский  3.

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт кровли | 89кв.м | 40 000 | июнь |  |  |

ул.  Тельмана 12

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена выпуска канализации | 6м | 10 000 | июнь |  |  |

ул. Чкалова  7

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт | 1под. | 40 000 | август |  |  |
| 2 | Замена плетей отопления: труба (50, труба (32, вентиль (20 | 15 м 20м 16 шт. | 32 000 | июнь |  |  |
| 3 | Ремонт кровли | 418кв.м | 180 000 | май |  |  |

ул.  Юбилейная  9

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена запорной арматуры системы отопления | 108 шт. | 75 600 | июль |  |  |
| 2 | Устройство циркуляции воды по подвалу | 21м | 60 000 | сентябрь |  |  |
| 3 | Установка датчиков движения | 10шт | 20 000 | июль |  |  |

ул.  Юбилейная 14

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электромонтажные работы | 2под | 50 000 | июль |  |  |
| 2 | Ремонт водосточной системы | 30м | 50 000 | июнь |  |  |

ул.  Юности  13

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство козырьков над спусками в подвал | 2шт | 20 000 | июнь |  |  |
| 2 | Ремонт и теплоизоляция труб | 6 м куб. | 116 000 | июнь |  |  |

ул.  Юности  20

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена запорной арматуры системы отопления и ГВС: задвижка (80, вентиль (20 | 2 шт. 32 шт. | 30 000 | июнь |  |  |
| 2 | Ремонт кровли частично | 205кв.м | 120 000 | август |  |  |
| 3 | Косметический ремонт подъездов | 4под. | 170 000 | ноябрь |  |  |

Директор ООО «Гефест Плюс» _______________________ Н.А.Рыжова