ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО «ГЕФЕСТ ПЛЮС»

Адрес: 652600, Кемеровская область,

г.Белово, ул.Железнодорожная 15

ИНН/КПП  4202039657/420201001
__________________________________________________________________________________

П Л А Н

Текущего ремонта МКД, обслуживаемых ООО «Гефест ПЛЮС», на 2019 год

ул. Береговая  8

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена канализации | 20 м | 30 000 | июнь |  |  |
| 2 | Косметический ремонт | 1под. | 80 000 | июль |  |  |
| 3 | Ремонт двери аварийный выход | 1под. | 30 000 | июнь |  |  |

ул. Железнодорожная 8

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство дворовой территории | 2шт | 50 000 | июль |  |  |
| 2 | Ремонт крылец | 2шт | 10 000 | июль |  |  |

ул.  Железнодорожная 10

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт в подъезде | 3шт | 120 000 | август |  |  |

ул. Железнодорожная 12

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 2 под. | 80 000 | август |  |  |
| 2 | Ремонт крыльца | 1 шт. | 5 000 | август |  |  |

ул. Железнодорожная 14

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъездов | 2 под. | 80 000 | сентябрь |  |  |

ул. Железнодорожная 15

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1под. | 200 000 | январь |  |  |
| 2 | Ремонт кровли | 35м | 50 000 | июнь |  |  |
| 3 | Ремонт цоколя | 158м | 80 000 | июль |  |  |
| 4 | Ремонт отмостки | 120м.п | 100 000 | август |  |  |
| 5 | Замена системы канализации | 20 м | 20 000 | июль |  |  |

ул. Железнодорожная  25А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отмостки | 44 кв.м | 60 000 | июнь |  |  |
| 2 | Устройство козырька | 1 шт | 22 000 | сентябрь |  |  |

ул. Железнодорожная  26

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена входных дверей | 1шт | 30 000 | июнь |  |  |
| 2 | Установка энергосберегающих светильников | 6шт | 20 000 | август |  |  |

ул. Железнодорожная  36  А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена окна на пластиковое | 1 шт | 8 000 | июнь |  |  |

ул. Железнодорожная  37

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт крылец | 2 шт | 40 000 | сентябрь |  |  |

ул. Железнодорожная  45 А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт крыши | 20м2 | 10 000 | май |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры системы отопления | 4 шт | 40 000 | июль |  |  |

ул. Железнодорожная  49а

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт крыльца | 1шт | 10 000 | июнь |  |  |

ул. Железнодорожная  49Б

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт системы отопления | 5м | 10 000 | июль |  |  |
| 2 | Установка почтовых ящиков | 8шт | 3 000 | июль |  |  |

ул. Каховская 37

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство нового козырька | 1шт | 22 000 | август |  |  |
| 2 | Установка энергосберегающих светильников | 6 шт | 40 000 | сентябрь |  |  |

ул. Каховская 37а

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1 под. | 40 000 | май |  |  |

ул. Каховская 38а

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство козырька над подъездной дверью | 1 шт | 15 000 | август |  |  |
| 2 | Установка запорной арматуры системы отопления | 12 шт | 30 000 | август |  |  |
| 3 | Косметический ремонт подъездов | 2 шт | 100 000 | август |  |  |

ул. Ленина   1 Б

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъездов | 2под. | 427 000 | июнь |  |  |
| 2 | Ремонт водосточной системы | 50 м | 40 000 | июль |  |  |
| 3 | Замена запорной арматуры системы отопления | 12 шт | 30 000 | август |  |  |
| 4 | Ремонт центрального козырька | 1шт | 30 000 | август |  |  |
| 5 | Благоустройство дворовой территории |  |  |  |  |  |

ул.  Ленина  15

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отмостки | 50м | 30 000 | июнь |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры системы отопления, ХВС и ГВС | 5 шт. | 20 000 | август |  |  |
| 3 | Устройство водосточной трубы | 4м | 20 000 | июнь |  |  |
| 4 | Замена выпуска канализации | 10м | 20 000 | июль |  |  |

ул.   Ленина  17

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъездов | 4под. | 300 000 | июль |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры отопления, ХВС и ГВС | 6шт | 20 000 | июнь |  |  |

ул. Ленина  18

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отмостки | 73кв.м | 50 000 | июль |  |  |
| 2 | Устройство желоба над козырьком | 3м | 5 000 | июль |  |  |

ул. Ленина  18А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт фасада | 198м.кв | 50 000 | июль |  |  |
| 2 | Ремонт крыльца | 1шт | 15 000 | июль |  |  |

ул. Ленина  22

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена запорной арматуры системы отопления, ХВС и ГВС | 6 шт. | 20 000 | сентябрь |  |  |
| 2 | Ремонт крылец | 2 шт. | 10 000 | август |  |  |

ул.Ленина  24

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт пола в подъезде 1 | 20 кв.м | 20 000 | июль |  |  |
| 2 | Замена козырьков | 2шт. | 42 000 | июль |  |  |

ул.Ленина   25

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подъезда | 2 шт. | 40 000 | май |  |  |
| 2 | Замена канализации | 15 м | 20 000 | июнь |  |  |

ул. Ленина  29

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка энергосберегающих светильников | 4 шт. | 25 000 | сентябрь |  |  |

ул. Ленина  31

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка энергосберегающих светильников | 4шт | 25 000 | сентябрь |  |  |

ул. Ленина  33А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отмостки | 65кв.м. | 55 000 | сентябрь |  |  |
| 2 | Замена козырьков | 4 шт. | 88 000 | сентябрь |  |  |

ул. Ленина  35

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство козырьков | 2шт | 20 000 | август |  |  |

ул. Ленина  36 Б

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена канализации | 40м | 30 000 | август |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры диам.20,15 | 60шт | 50 000 | июль |  |  |
| 3 | Ремонт и оштукатуривание вент. колодцев над кровлей | 4шт | 20 000 | июль |  |  |

ул. Ленина  36 В

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт кровли | 20м | 20 000 | май |  |  |
| 2 | Замена канализации | 20 м кв. | 48 000 | август |  |  |
| 3 | Замена затворов на 80 | 2шт | 20 000 | август |  |  |
| 4 | Замена запорной арматуры диам.20,15 | 45шт | 40 000 | август |  |  |

ул. Ленина  36 Г.

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъездов | 2 шт. | 80 000 | август |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры диам.20,15 | 60шт | 50 000 | август |  |  |

ул. Ленина  36 Д

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена входной двери | 1шт. | 30 000 | июль |  |  |

ул. Ленина  41

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство козырьков | 2шт | 40 000 | июль |  |  |
| 2 | Ремонт вен. каналов | 4шт | 40 000 | июль |  |  |
| 3 | Замена трубопровода ХВС диам.50 | 40м | 20 000 | август |  |  |

ул. Ленина  42

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт водосточной системы | 50 м | 100 000 | июль |  |  |
| 2 | Ремонт кровли | 50 м | 50 000 | июль |  |  |
| 3 | Ремонт межпанельных швов | 32м | 16 000 | июль |  |  |

ул. Ленина  47

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1под. | 20 000 | август |  |  |
| 2 | Замена выпуска канализации | 40 м | 20 000 | август |  |  |

ул. Ленина  59

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена системы отопления | 10м | 10 000 | август |  |  |
| 2 | Частичный ремонт отмостки | 20м | 30 000 | август |  |  |

ул.  Московская  30

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1 под. | 40 000 | август |  |  |

ул. Пролетарская  1А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отмостки | 50м | 50 000 | сентябрь |  |  |

ул. Пролетарская  1Б

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт водосточной системы | 20м | 30 000 | июль |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры | 5шт | 10 000 | июль |  |  |

ул. Розы  Люксембург  22 А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт пола (лестницы) | 771кв.м. | 80 000 | февраль |  |  |
| 2 | Ремонт подъезда | 2шт. | 40 000 | июнь |  |  |
| 3 | Замена запорной арматуры диам.50 | 6шт. | 30 000 | июль |  |  |
| 4 | Устройство тепловой камеры | 2шт. | 15 000 | июль |  |  |

ул. Розы  Люксембург  29 А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъездов | 2под. | 80 000 | июль |  |  |
| 2 | Замена входной двери | 2шт. | 60 000 | июнь |  |  |
| 3 | Замена ХВС | 10м | 20 000 | июнь |  |  |

ул. Розы  Люксембург  30

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт крыши | 60 кв.м | 60 000 | август |  |  |
| 2 | Ремонт фасада | 70 кв.м | 80 000 | август |  |  |
| 3 | Замена системы отопления | 6м | 30 000 | июль |  |  |
| 4 | Установка запорной арматуры диам.50 | 2шт | 20 000 | июнь |  |  |

ул. Советская  58

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт пола | 100кв.м | 50 000 | июль |  |  |
| 2 | Ремонт крыльца | 9кв.м | 10 000 | июнь |  |  |
| 3 | Ремонт крыши | 450кв.м | 200 000 | май |  |  |
| 4 | Замена светильников на энергосберегающие | 20шт | 50 000 | апрель |  |  |
| 5 | Замена окон на пластиковые | 5 шт. | 80 000 | сентябрь |  |  |
| 6 | Замена запорной арматуры на системе отопления | 20 шт. | 50 000 | июль |  |  |
| 7 | Замена запорной арматуры на узле отопления диам.80 | 5 шт. | 30 000 | июль |  |  |

пер. Советский 1

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт цоколя | 100кв.м | 50 000 | июль |  |  |

пер. Советский  3.

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отмостки | 89кв.м | 80 000 | июнь |  |  |

ул.  Тельмана 12

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка энергосберегающих светильников | 6шт | 15 000 | июль |  |  |
| 2 | Ремонт крылец | 2шт | 10 000 | июль |  |  |

ул. Чкалова  7

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт | 1под. | 300 000 | октябрь |  |  |
| 2 | Ремонт кровли | 418кв.м | 180 000 | май |  |  |
| 3 | Частичная замена канализации | 15м. | 30 000 | июль |  |  |
| 4 | Замена системы отопления | 20м. | 30 000 | июль |  |  |
| 5 | Замена кранов шаровых | 16шт. | 40 000 | июль |  |  |

ул.  Юбилейная  9

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт крыши |  |  |  |  |  |
| 2 | Частичный ремонт фасада | 50кв.м | 25 000 | июль |  |  |
| 3 | Ремонт водосточной системы |  |  |  |  |  |

ул.  Юбилейная 14

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт водосточной системы | 30м | 50 000 | июнь |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры на системы отопления | 10шт. | 50 000 | июль |  |  |
| 3 | Замена выпуска канализации | 10м | 30 000 | июнь |  |  |
| 4 | Ремонт балконных плит | 2шт | 50 000 | июль |  |  |

ул.  Юности  20

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка энергосберегающих светильников | 15 | 50 000 | июнь |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры на системы отопления | 8шт. | 30 000 | июль |  |  |
| 3 | Ремонт крылец | 3шт. | 50 000 | июль |  |  |

Директор ООО «Гефест Плюс» _______________________ Н.А.Рыжова

В  плане  работ  по  текущему   ремонту  возможны  изменения,  в  зависимости  от  поступления  денежных  средств   на  доме,  необходимости  проведения  непредвиденных  работ  вследствие аварийных  ситуаций,  а  также  по  решению  общего  собрания  собственников  многоквартирного дома.